金华-义乌-东阳市域轨道交通工程职业病危害控制效果评价服务项目

招 标 文 件

招  标 人：金华市金义东轨道交通有限公司

日      期：2022年11月

目  录

- 招标公告

- 投标人须知

- 招标技术需求

- 评标办法

- 合同条款

- 投标文件格式

# 第一章  招标公告

金华市金义东轨道交通有限公司就金华-义乌-东阳市域轨道交通工程职业病危害控制效果评价服务项目进行招标，欢迎符合招标公告资格要求的投标人参加。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：金华-义乌-东阳市域轨道交通工程职业病危害控制效果评价服务项目

- 招标内容：

本次招标范围：金华-义乌-东阳市域轨道交通工程职业病危害控制效果评价服务。具体详见用户需求书。

服务期限：约3个月（预计开始时间以招标人通知为准）。

- 投标资格要求：

（一）投标人：

1、具有独立法人资格。

2、具备职业卫生服务机构资质。

3、未被列入经营异常名录、未列入严重违法失信企业名单（黑名单）、三年内无行政处罚记录（自2019年1月1日起至投标截止之日）。需提供“国家企业信用信息公示系统”的企业信息查询结果网页【含列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息、行政处罚信息三项内容】，查询结果网页截图打印并加盖单位公章。网址为：http://www.gsxt.gov.cn/。

4、不接受联合体投标。

（二）拟派项目负责人

（1）具有高级职称及以上，提供近三个月在投标单位的社保证明。

四、报名及领取招标文件

本招标公告发布网站为：金华轨道交通集团官网（http://www.jhmtr.net/）

浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)

投标人在投标截止时间前自行下载招标文件，并将报名信息发送至邮箱：jhht@jhmtr.net，邮件命名为“职业病危害控制效果评价服务项目+投标单位名称+联系人+联系号码”，并附投标报名表（详见附件）、营业执照加盖公章扫描件。

五、投标文件的递交

投标文件以快递方式（不限快递公司）的方式或现场送达递交给本项目公证机构金华市正信公证处，投标材料送达截止时间为2022年12月7 日17时00分，逾期视为投标人放弃投标。

收件地址为：金华市婺城区双龙南街533号（金华市轨道交通集团运营有限公司大院内1楼）金华市正信公证处、收件人为金华市正信公证处 陈义哲（联系电话13819989736）,投标人在投标文件寄出后主动联系金华市正信公证处的工作人员，确保投标文件在规定时间内送达，投标人无需派代表前往开标现场。投标文件送达时间以收件人签收时间（签收时间应在投标文件递交截止时间之前）为准，并在快递箱外包标注所投项目名称及联系方式（注明代表手机号等），因快递物流延误或因运输过程中产生的封装破损问题由投标人自行负责，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六．开标时间及地点：

1.开标时间：2022年12月 8日 9时30分。

2.开标地点：金华市行政服务中心（双龙南街858号财富大厦）四楼开标1室。

七、联系方式：

招标人：金华市金义东轨道交通有限公司。联系人：赵工  联系电话：0579-86080219。

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 项号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 金华-义乌-东阳市域轨道交通工程职业病危害控制效果评价服务项目 |
| 2 | 资金来源 | 自筹 |
| 3 | 最高限价 | 50万元 |
| 4 | 投标报价及费用 | 1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目无招标代理服务费。4、本项目的公证费用：中标价100万以下600元/标段；中标价100万及以上1200元/标段。 |
| 5 | 服务期限 | 详见招标公告 |
| 6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 7 | 投标文件份数 | 正本1份、副本2份。中标人在收到中标通知书后2天内另行向招标人提供全套投标文件word及PDF电子文件各1份，发送至报名邮箱。 |
| 8 | 投标人提疑的截止时间 | 2022年11月 21 日12时 |
| 9 | 招标人答疑（澄清）的时间 | 投标文件递交截止时间前，在招标公告发布的网站上发布 |
| 10 | 投标文件递交截止时间及地点 | 同招标公告 |
| 11 | 招标时间和地点 | 同招标公告 |
| 12 | 招标有效期 | 90日历天 |
| 13 | 注意事项：如发现招标文件及其评审办法中存在表述疑议、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在提疑截止时间前向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。提疑截止时间后投标人提出的任何疑问，招标人不作答复。 |  |
| 14 | 以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一项内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。 |  |
| 15 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人。 |  |

## 一   总  则

- 1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标人。

2.2 “投标人”系指向招标人提交投标文件的投标人。

2.3 “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的工程、产品和服务。

2.4 “书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

2.5 “▲”系指实质性要求条款。

- 3.招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

4.投标委托

投标人代表须附居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

- 5.投标费用

5.1投标人对参加本次投标活动所涉及的一切费用均自行承担，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。投标人的投标文件一律不退还，请投标人自留备考。

6.转包与分包

允许分包，不允许转包。

- 7.质疑

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在提疑时间截止前，以书面形式向招标人提出质疑。

7.2投标人认可招标人在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，由此做出的答复，投标人不得提出异议。

## 二  招标文件

1.招标文件的构成

1.1招标公告

1.2投标人须知

1.3招标项目技术需求

1.4评标办法及标准

1.5合同主要条款

1.6投标文件相关文件格式

2.存在的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 3.招标文件的澄清与修改

3.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标人须知前附表中规定时间内以书面形式要求招标人澄清，否则，招标人不予以回复。

3.2招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标人答疑（澄清）的时间前，在招标公告发布的网站上发布或是通知各投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

3.3招标人可以视具体情况，延长招标截止时间和招标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间通知所有招标文件收受人。

## 三  投标文件

- 1. 投标文件的组成

投标文件商务报价与技术资信文件分别装订成册，部分内容可以参考本文件第六章，招标文件未提供格式的由投标人自拟。

1.1商务报价

（1）投标（报价）一览表；

1.2技术资信文件（可按资格要求及评分内容进行编制）

（1）评分索引表（格式自拟）；

（2）授权委托书（详见格式）和委托代理人身份证复印件；

（3）有效营业执照、资质证书、项目负责人及拟派人员的相关证书等复印件，行政处罚记录、未被列入经营异常名录、未列入严重违法失信企业名单（黑名单）等查询资料；

（4）拟派人员一览表；

（5）服务大纲等；

（6）业绩合同复印件

（7）参选人认为需要的其他资料。

2.投标文件的语言及计量

2.1▲投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

2.2▲投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

- 3. 投标报价

3.1▲投标人在最高限价范围内报价，超出本项目的最高限价的，按无效投标处理。

3.2▲投标报价：包括投标人向招标人提供服务应收取的全部费用，包括但不限于办公场所、交通费、检测仪器设备费、人工费、会务费、评审费、报告出具费、保险费、利润、税金等全部费用。

3.3▲投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

- 4. 投标文件的有效期

- 4.1自招标截止日起90天投标文件保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 4.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 5.投标保证金：无。

- 6. 投标文件的编制、份数、签署及密封与标志

6.1投标文件应装订成册。提倡双面打印、胶装。

6.2▲投标人按本须知前附表规定的份数提供投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本的内容如有不一致之处，以正本为准。投标文件应使用不能擦去的打复印或书写，副本文件可以为正本的复印件。

6.3▲投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签字或盖章，投标人应写全称。投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.4 ▲投标文件的密封和标记

6.4.1投标文件第一部分为技术及资信文件（含资格审查资料）（含正副本），第二部分为商务文件（含正副本），各部分投标文件应单独装订成册。

6.4.2技术及资信文件（含资格审查资料）与商务文件须分别密封包装在两个袋（或箱）内，其中技术及资信文件（含资格审查资料）包装成一起，商务文件则单独包装在一起。密封袋（或箱）的接缝处应加盖投标人单位公章。

## 四、开标

- 1.开标准备

1.1招标人将在规定的时间和地点进行开标。

1.2投标文件不予受理的情形：

1.2.1投标文件逾期送达；

1.2.2投标文件未按招标文件要求密封的。

2 开标程序：

2.1开标会由招标人主持，主持人宣布招标会议开始；

2.2介绍参加开标会的人员名单；

2.3告知是否应有回避人员；

2.4招标人监督人员或投标人代表检验投标文件密封的完整性；

2.5由招标人宣读投标人在其投标文件中承诺的投标报价以及招标人认为有必要宣读的其他内容。

2.6宣布期间的有关事项；

3.开标记录

- 3.1招标人做好开标记录,并由记录人、监督人签字确认

## 五、评标

1.专家组成

评标委员会由招标人组建，共5人。

2.评标的方式

2.1评标的依据为招标文件和投标文件。

3.评标程序

3.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

3.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对。评标委员会将根据投标人的报价，计算各投标人的报价最终得分。

3.3评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,得出本项目最终得分,评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4.澄清问题的形式

4.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5. 错误修正

5.1招标时，投标文件中投标（报价）一览表内容与投标报价表中明细表中合价不一致的，以投标（报价）一览表为准，调整相关合价；

5.2数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，将以文字表示的金额为准；

5.3当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价；

5.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.5按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

6  评标过程的保密性

6.1凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

7. 评标原则和评标办法

7.1 评标原则。评标委员会必须做到公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

7.2 评标办法。本项目的具体评标办法详见第四章《评标办法》。

## 六、中标候选人确定

1.由评标委员会按照评标办法推荐第一名为中标候选人；

2.对中标候选人进行公示；

3.中标公示期满后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。

## 七、合同授予

中标人自接到中标通知书后30天内与招标人签订合同。

## 八、终止招标

有下列情形之一的，招标人将终止本次招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后有效标少于3个的。

# 第三章  招标技术需求

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程职业病危害控制效果评价服务项目技术标准及要求

一、项目名称

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程职业病危害控制效果评价服务项目

二、工程概况

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程由金义线（金华-义乌线）和义东线（义乌-东阳线）两条线路组成，两线在秦塘站呈双岛四线同站台换乘，具备金华-义乌-东阳方向的贯通运营条件。金华-义乌-东阳市域轨道交通工程线路总长107.17km，设1座控制中心，1段3场（塘雅车辆段、官塘停车场、后宅停车场、槐堂停车场），5个开关站。全线共设站31座，其中地下站13座，高架站18座。金义线线路总长约58.41km，共设站17座，其中地下站6座，高架站11座，平均站间距约3.62km，最大站间距为9.986km，位于金华南站～塘雅站区间；最小站间距为1.55km，位于塘雅站～车辆段站区间。

义东线线路总长44.46km，共设站13座，其中地下站7座，高架站6座，平均站间距约3.38km，最大站间距为7.276km，位于横店高铁站～明清宫站区间；最小站间距为1.632km，位于秦塘站～国际商贸城站区间。义东线首通段（凌云站至体育馆站）线长26.82km；义乌段后开段体育馆站至明清宫站线长13.75km，最后开通段义乌高铁站至凌云站长3.89km。明清宫站至横店客运中心站线路长度4.3km，暂缓实施。

三、检测依据及管理办法

实施本项目检测评价工作应符合《中华人民共和国职业病防治法》、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理办法》（国家安监总局第90令）、《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委令[2021]第5号）、《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（ GBZ 159-2019）、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002 ）、《X射线行李包检查系统卫生防护标准》（GBZ 127-2002）等检测评价规范及国家、省、部门检测评价规范、文件要求。

四、主要服务内容

（一）工作目标

1、按时如期完成工作，工作质量与结果达到优；

2、工作过程中严格按照法律法规、各项标准进行，过程与结果必须依法合规；

3、工作过程中遵守甲方各项要求，满足甲方提出目标要求，做到零事故，零差错；

4、工作结果得到专家们认可并通过相关审查；

5、检测、评价的结果能够为甲方竣工验收、开通运营提供相关依据，针对存在问题给出合理化的建议或者意见，对各生产各区域等给予符合事实的合理化评价。

（二）工作内容

1、工作流程

（1）准备阶段

主要工作为接受建设单位委托、签订评价工作合同、收集和研读职业病危害评价报告书、初步设计、卫生行政部门对项目在可行性研究阶段及设计阶段的审查意见及有关技术资料、开展初步现场调查、编制控制效果评价方案并对方案进行技术审核，确定质量控制要点等。

（2）实施阶段

依据评价方案开展职业卫生调查、工作日写实、职业卫生检测、职业卫生管理措施核实等工作，并对职业健康检查结果进行分析。

（3）报告编制与评审阶段

根据国家现行的《中华人民共和国职业病防治法》及其他有关规定，按照《建设项目职业病危害控制效果评价报告编制要求》（ZW-JB-2014-003）等相关标准的要求，编制金华-义乌-东阳市域轨道交通工程项目职业病危害控制效果评价报告，并组织专家评审；组织本项目职业病防护设施竣工验收评审（与报告评审同步）。编制报告和评审时，需考虑金义线、义东线（凌云站-明清宫、义乌高铁站-凌云站）分段开通要求。

确定该项目生产运行过程中职业病危害因素的种类和强度，分析其危害程度及其对工作者职业健康的影响；根据该项目职业病危害因素检测结果和对职业病危害防护设施及措施的检查；补充编制职业病防护设施设计专篇，并核实落实情况，并与有关法律、法规和标准相比较，评价职业病危害因素的防护效果，做出客观真实的评价结论；对未达到防护要求的提出合理、可行的整改措施和建议，确保项目运行后符合国家规定的职业卫生标准。本报告经专家组评审后可作为行政主管部门验收本项目职业病危害防护设施的科学依据。

2、检测项目包含但不限于以下内容：

（1）对31个站点进行职业病危害因素检测，包括：车站控制室、站厅服务台、站台、环控机房、安检仪操作岗位（电离辐射）等接触职业病危害因素的岗位；

（2）对1座控制中心，4个车辆基地（塘雅车辆段、官塘下停车场、后宅停车场、槐堂停车场等）、变电所等进行职业病危害因素进行检测；

（3）对轨道运行、维护作业过程进行职业病危害因素检测；

（4）指导、协助业主单位建立、健全项目职业卫生管理体系（包括：台账、职业健康监护、职业病危害防护用品、警示标示、告知卡、公告栏等）。

（三）协调管理

1、负责金华-义乌-东阳市域轨道交通工程职业病危害控制效果评价服务项目的总体协调管理，编制工作计划，经业主同意后执行，定期召开协调会，检查工作进展，沟通各方信息。

2、负责为控制效果评价服务项目提供必要的基础技术资料。

3、负责收集金华-义乌-东阳市域轨道交通工程职业病危害控制效果评价服务项目所包含的各项研究报告以及技术资料的电子文件，提交业主。

4、每周向业主提交工作报告，报告任务完成情况，存在问题，下周计划，人员配置等。

5、负责配合业主与各政府部门、沿线相关单位的技术协调和汇报。

6、完成控制效果评价服务项目的评审等，并配合业主完成报批、验收或备案工作。

五、质量要求

根据规范、招标人对于控制效果评价服务项目提出的要求及深度等进行编制，要求报告的内容、深度和质量应符合中华人民共和国标准及行政主管部门颁布的现有法规、规程、规范和技术标准，以及本工程行政部门检查、验收等方面的有关规定要求，对研究成果的质量负总责，满足项目的上报审批、备案、验收的要求，并符合归档要求。

六、成果提交

编制职业病防护设施设计专篇，同时，提交的建设项目职业病危害控制效果评价需经过业主审核及专家评审，并按业主及专家的评审意见修改完善，形成最终送审成果，满足业主及相关部门要求，报告的份数按实际需要提供（包含纸质版和电子版）。

七、服务完成期限要求

| 序号 | 工作说明 | 节点日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 正式开始工作之日 | 起点（收到甲方要求开展评价工作通知后） |
| 2 | 资料收集、现场调查 | 从上述起点算约5日 |
| 3 | 现场检测及实验室分析 | 现场调查后30日 |
| 4 | 报告编制，初稿完成 | 检测完成后45日 |
| 5 | 控制效果评价专家审查 | 初稿完成后5日 |
| 6 | 报告修改及终稿递交 | 通过内审后5日内提交终稿 |
| 备注：根据现场进度和开通试运营要求机动调整。 |  |  |

服务期限可按照业主总体布局统筹考虑，进行调整，须配合业主后期完成报批、备案、验收等工作，投标人服务期直至金义东项目顺利通车运营，同时须对后续相关部门检查和审计进行必要的配合。

八、投标资格条件、要求

1、具有独立法人资格。

2、具备职业卫生服务机构资质，业务范围需包含第一类（建筑和交通运输等）、第二类（核技术工业应用）。

3、未被列入经营异常名录、未列入严重违法失信企业名单（黑名单）、三年内无行政处罚记录（自2019年1月1日起至投标截止之日）。需提供“国家企业信用信息公示系统”的企业信息查询结果网页【含列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息、行政处罚信息三项内容】，查询结果网页截图打印并加盖单位公章。网址为：http://www.gsxt.gov.cn/。

4、不接受联合体投标。

（二）拟派项目负责人

（1）具有高级职称及以上，提供近三个月在投标单位的社保证明。

九、其他说明

1、投标人自行对工程现场和周围环境进行现场考察，以获取那些须投标人自己负责的有关编制投标和签署合同所需的所有资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

2、投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其它任何原因造成的损失、损坏或费用。招标人在投标人及其代表考察过程中不负任何责任。

3、在现场考察中由招标人提供的资料和数据，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。以上资料仅供投标人参考，招标人对投标人由此而做出的推论、解释和结论概不负责。

# 第四章  评标办法

一 、总则

本次评标采取综合评标法，总分为100分，按得分由高到低顺序排列。

二、评标内容和标准

1.符合性审查

评标委员会先对投标文件进行符合性审查。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝:

1.1投标资格不满足招标文件要求的；

1.2投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清；

1.3未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人的签字盖章）；

1.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

1.5投标报价超出最高限价单价或总价的；

1.6改变招标人提供的采购数量的；

1.7按价格修正原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人不接受修正后报价的；

1.8投标文件附有招标人不能接受的条件；

1.9投标人在投标活动中提供虚假材料的；

1.10存在本招标文件其他部分已规定为无效投标的情形；或存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

2.技术标（含资信）评审（70分）

各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

| 序号 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力、资信等级、获得的荣誉等情况，综合比较，2～6分。 |
| 2 | 服务大纲中对本标段服务的难点、要点和关键部位是否阐明，质量控制的保证措施和手段是否科学、可靠； 3～8分 |
| 3 | 服务大纲中对相关人员的组织分工是否明确； 3～6分 |
| 4 | 项目负责人、项目服务人员的权利和责任是否明确； 3～6分 |
| 5 | 服务力量的投入是否能满足工程的需要； 3～6分 |
| 6 | 服务人员的专业配置是否符合工程需要； 3～6分 |
| 7 | 检测仪器和工具、实验室配备是否满足服务工作要求； 3～6分 |
| 8 | 检测方案是否合理、可行； 3～6分 |
| 9 | 实验室分析方案是否合理、可行； 2～6分 |
| 10 | 投标人所在地设立在金华大市范围内的得2分；设在浙江省范围内的得1分，本项最高得2分。 |
| 11 | 对业主或项目管理的合理化建议； 0～3分 |
| 12 | 售后服务措施是否合理、可行。 2～5分 |
| 13 | 自2019年1月1日起至投标截止之日（时间以合同签订时间为准），投标人承担过国内职业卫生监测评价工作业绩，每提供一个得2分，最多得4分。证明材料：提供合同等相关资料，其所能承载的证明内容应符合业绩要求的具体表述。 |

3.报价评分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即：以满足招标文件要求以评审价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

其他投标人的价格分=（评标基准价/评审价格）×30%×100

4、投标文件的综合得分：投标文件的技术资信评分、报价评分的总和。

5、对投标人进行排序，推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，由招标人通过抽签方式排序。

# 第五章  合同版本

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程职业病危害控制效果评价服务项目

甲方：金华市金义东轨道交通有限公司

乙方：

日期：二O二二年  月

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程职业病危害控制效果评价项目合同

委托方：金华市金义东轨道交通有限公司(以下简称甲方)

受托方：            （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，甲方就金华-义乌-东阳市域轨道交通工程职业病危害控制效果评价委托乙方提供服务事宜，达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、协议文件的组成及优先次序

1.1 下列文件一起构成协议文件：

（1）合同及补充协议（如有）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）服务技术标准及要求；

（5）投标报价表；

（6）招标文件及修改、补遗、答疑等补充文件；

（7）投标文件及其修改、补充文件；

（8）其他文件(包括但不限于甲方的相关管理办法和规定)。

1.2 上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准；双方关于工程变更通知、会议纪要等书面文本视为本合同的组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

二、主要工作内容

本项目的内容包括金华-义乌-东阳市域轨道交通工程职业病危害控制效果评价服务等。具体详见招标文件《技术标准及要求》。

三、项目负责人和服务期限

项目负责人：        。

服务期限：

| 序号 | 工作说明 | 节点日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 正式开始工作之日 | 起点（收到甲方要求开展评价工作通知后） |
| 2 | 资料收集、现场调查 | 从上述起点算约5日 |
| 3 | 现场检测及实验室分析 | 现场调查后30日 |
| 4 | 报告编制，初稿完成 | 检测完成后45日 |
| 5 | 控制效果评价专家审查 | 初稿完成后5日 |
| 6 | 报告修改及终稿递交 | 通过内审后5日内提交终稿 |
| 备注：根据现场进度和开通试运营要求机动调整。 |  |  |

服务期限可按照甲方总体布局统筹考虑，进行调整，须配合甲方后期完成报批、备案、验收等工作，乙方服务期直至金义东项目顺利通车运营，同时须对后续相关部门检查和审计进行必要的配合。

四、甲方的权利与义务

1、甲方的权利：

（1）甲方有权根据需要制定工作管理制度和考核制度。

（2）甲方有权对乙方的人员素质进行审核,对不符合要求的乙方人员，有权要求调换。

（3）甲方有权对乙方人员的工作进行考核，对不能胜任协议要求或有严重渎职行为的乙方人员，甲方有权指令乙方更换。

（4）甲方有权对乙方的工具设备及其他设施的到位及备用状态进行检查。

（5）当乙方或乙方人员发生责任事故时，甲方有权追究乙方的安全责任。

（6）甲方有权审核乙方的工作计划，并对履约情况进行监督检查。

（7）甲方有权对作业内容进行补充完善，更改工作计划，并下发临时任务。

2、甲方的义务：

（1）按协议规定支付协议款项。

（2）甲方需向乙方提供完成本项目的基础资料。

（3）协助乙方办理相关证明及文件，开具协议执行所需的证明文件，以利于乙方开展工作。

五、乙方的权利与义务

1、乙方的权利：

（1）乙方有权按协议有关条款规定获得所完成的合格工作的报酬。

（2）为了更好、更安全地完成检测工作，乙方有权获得甲方的工作协调、方案计划的审批，有权向甲方提出合理化建议。

2、乙方的义务：

（1）必须确保服务范围内所有设备设施等的完备性，且保证运行良好，不能影响轨道线网运营的顺利进行。

（2）乙方应遵守国家各项法律法规、规章制度，服从和遵守本项目用户需求书要求、甲方制定各项安全制度、委外维保工作管理制度、考核制度及其他现行的规章制度。

（3）乙方应对所有参与该项目的人员加强保密性教育，对在工作过程中接触到的甲方的任何资料,负有为甲方保密的责任，未经甲方同意不得外传甲方任何文件及规章制度。

（4）按规定委派项目负责人，代表乙方全权管理乙方承担的委外项目和乙方提供的委外人员。

（5）乙方应按照用户需求书要求向甲方提供项目人员名单和相关证件。并须严格按照所提供名单执行，如有变动需经甲方批准。

（6）必须严格执行甲方制定的各项安全管理制度。

（7）在协议期内，因乙方原因造成的事故、事件由乙方负责并承担一切赔偿责任。

六、对乙方成果报告的所有权、使用权归属及资料保密的约定

成果报告的知识产权（包括但不限于所有权、使用权等）归甲方所有，乙方享有署名权。乙方承担对所有服务内容和结论的保密义务，除必要的政府审批需要外，未经甲方同意，乙方不得向任何第三方提供、披露任何本项目成果和资料。

对于甲方提供的技术资料以及属于甲方的设计成果，乙方有义务保密，未经甲方书面同意，不得向第三方转让、复制和披露，否则，甲方有权对因此造成的损失追究乙方责任。

七、报酬及其支付方式

1. 含税合同价款大写：               整（¥       元）；其中除税价（大写）               元整（¥          元），增值税（大写）     元整（¥          元），税率为6%。合同价款包括乙方向甲方提供服务应收取的全部费用，包括但不限于办公场所、交通费、检测仪器设备费、会务费、评审费、人工费、报告出具费、保险费、利润、税金等全部费用。

本合同采取固定总价形式，除税合同总价固定不变，在项目实施期间不予调整，税款按实际开票税率结算。

2. 合同价款支付方式：

（1）合同生效后，完成资料收集、现场调查，支付合同价款的10%。

（2）现场检测及实验室分析完成、报告初稿完成后，支付合同价款的30%。

（3）终稿完成经甲方验收合格，支付合同价款的20%。

（4）配合业主后期完成报批、备案、验收等工作且结算审核完成后，付清余款。

乙方提出支付申请时须按甲方要求的支付申请格式，同时提供增值税专用发票，甲方在支付手续齐全后支付。若乙方延期提供发票，甲方可延期支付款项，由此造成的损失由乙方承担。

七、履约担保

（1）履约担保：乙方应在收到中标通知书后向甲方递交履约担保，履约担保金额为合同总价的2.5%（形式：银行转账）。

（2）甲方在乙方本合同项下所有义务全部履行完毕后 28天内把履约担保无息退还给乙方。

八、双方违约责任：

1.甲方未按约定时间提供资料或提供资料存在重大错误情形的，甲方有责任采取措施消除影响，

但乙方不得因此要求增加费用。若由此造成乙方经济损失（或成本较大增加）的，双方另行协商解决。

2.甲方无合理理由未能按合同约定的支付期限向乙方支付服务报酬的，乙方有权要求甲方立即支

付相关费用。

3. 乙方人员按以下要求执行。

(1)乙方在投标文件承诺的项目负责人在合同履行期间因部分或全部丧失劳动能力或民事行为能

力的或被责令停止执业、吊销资格，被羁押或判刑的，可以更换且无须承担违约金。以上情形的人员

更换均须提供相关部门或单位的证明材料，乙方应提前 14 天以书面形式履行通知和报批义务。

除上述情形外，乙方项目负责人变更须经甲方同意。若未经甲方同意擅自变更，需向甲方缴纳违约金：项目负责人按 2 万元/人次扣除。

(2)由于乙方原因项目负责人及合同内拟派人员需要请假时，在安排相关人员顶替前必须报甲方批准。未请假的均视为缺勤，甲方按缺勤天数要求乙方承担违约金，违约金标准为：项目负责人 3000 元/人·天，其他人员 1000 元/人·天，违约金限额为签约合同总价的2.5%；如违约金超出限额的，甲方有权解除合同，如违约金不能弥补乙方违约对甲方造成的损失的，乙方还需另行支付相应的赔偿。

（3）乙方人员若不符合协议要求或不能胜任评价工作或有渎职行为的，甲方有权要求更换，乙方应当在收到甲方通知之日起7天内按甲方要求完成人员变更，未能及时变更的，按2000元/天支付违约金。

4.乙方未按期提交服务成果的，每逾期一天，须向甲方支付 1000 元延时违约金。逾期15天及以上的，乙方按合同总价的2.5%向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。造成甲方的实际损失的，

乙方承担赔偿责任。

5.乙方成果质量未达到技术要求和工程验收等要求，给甲方造成损失的，乙方按签约合同总价的 2.5%的金额向甲方支付违约金，甲方有权即时解除合同，乙方应承担相应责任并对造成的经济损失进行赔偿。

6.合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方返还已支付的服务报酬，并按签约合同总价的2.5%向甲方支付违约金。

7.本项目禁止转包。乙方将项目转包的，按照签约合同总价的2.5%向甲方支付违约金，同时甲方有权立即解除合同。

8.乙方未经甲方同意向第三方泄露本合同项目的编制成果和保密资料，每次须向甲方缴纳违约金人民币2万元。合同尚未履行完毕的，甲方有权解除合同；合同履行完毕的，甲方保留追诉的权利。

如违约金不能弥补乙方违约对甲方造成的损失的，乙方还需另行支付相应的赔偿。

9.乙方提供的服务成果侵犯第三人的知识产权或其他权利，一经发现，甲方有权要求乙方立即重新提交服务成果且期限不顺延、费用不增加。如甲方因此受到追索的，甲方有权要求乙方返还已支付的全部报酬并赔偿甲方因此受到的全部损失。

10.一切违约金及相应损失，甲方有权从应付款中或履约担保中直接扣除。因乙方违约，甲方向乙方索赔而产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、交通费、差旅费、鉴定费等）由乙方承担。

- 九、不可抗力因素下的协议履行

1. 除非协议书另有约定，不可抗力是指甲、乙双方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件，不可抗力可以包括（但不限于）下列情况：

（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动；

（2）叛乱、革命、暴动或军事政变或内战；

（3）暴乱、骚乱或混乱，但对于局限在乙方和乙方雇佣人员内部并且是由于从事本工程而发生的事件除外；

（4）核裂变、核聚变、核武器、核材料、核幅射及放射性污染；

（5）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

（6）自然灾害（地震、洪水、海啸、飓风、台风、火山活动等）。

2. 如果发生不可抗力因素，致使本协议不能如期履行时，本协议应自动顺延履行，但费用不额外增加；且双方不被视为违约，但双方应尽一切努力终止或减少上述因素的影响。上述因素一旦消失，双方应立即采取措施继续履行本协议。

- 十、争议的解决

甲、乙双方在履行协议中发生争议的，可以和解或者要求有关部门调解。如不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 十一、其他

1. 本协议在双方签字、盖章后生效。

2. 本协议签订时间为2022年   月    日，签订地点为金华市。

3. 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议。

4. 本协议书一式壹拾贰份，具有同等法律效力，甲方捌份，乙方肆份。

甲方：（签章）                            乙方：（签章）

法定代表人                               法定代表人

或委托代表人：                           或委托代表人：

地  址：                                 地  址：

邮政编码：                               邮政编码：

电  话：                                 电  话：

传  真：                                 传  真：

开户银行：                               开户银行：

帐   号：                                帐  号：

附件1 廉政协议

项目名称：

甲方：

乙方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议书。

第一条甲乙双方的责任

1.应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2.严格执行项目的合同文件条款，自觉按合同办事。

3.业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3.不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

5.不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程监理合同有关的经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程监理合同规定以外的材料、设备等。

第三条乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

1.不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金，有价证券贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

2.不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不准以及任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得与承包商串通，损害甲方利益，

第四条违约责任

1.甲方工作人员有违反本协议书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方工作人员有违反本协议书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经签署后立即生效。

第六条 本协议书的有效期为双方签署之日起至服务期满为止。

第七条本协议书份数同合同协议书。

甲方单位：（盖章）                             乙方单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：                        法定代表人或授权代表：

地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

2022年   月   日

投标人可手机微信扫码，开标前半小时获取直播二维码，进群实时观看开标现场。

第六章　投标文件格式

一、投标人提交投标文件须知：

1.投标人应按照投标人须知中规定内容顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2.所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

二、投标文件相关格式附后：

已提供格式的供参考，未提供格式的，投标人按资格要求与评标办法中的内容自行制作。

投标文件封面格式：

正本或副本

项目

投标文件

商务报价

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

二○  年  月  日

投标（报价）一览表

金华市金义东轨道交通有限公司：

按你方招标文件要求，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标（报价）一览表的价格完成招标文件之选项的实施。

| 1 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 投标总价（含税价） | 小写人民币： |
|  |  | 大写人民币： |

备注：

（1）根据市场及自身情况合理报价，含税报价不得超出最高限价。

（2）以上报价包含税金，税率按6%考虑。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人（盖公章）：

日期：    年    月    日

投标文件封面格式：

正本或副本

项目

投标文件

技术资信(含资格审查资料)

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

二○  年  月  日

评审标准索引表

| 条款名称 | 评分标准 | 所在页码 | 自评分（此列可不填写） |
| --- | --- | --- | --- |

授权委托书

兹委派我公司        先生/女士(身份证号：        ，其在本公司的职务是：         ，联系电话：        手机：        传真：        )，代表我公司全权处理                           项目投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自    年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：    年  月   日

附代理人身份证

- 投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  | 成立时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  |  | 单位性质 |  |  |
| 批准单位 |  |  |  |  | 单位地址 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位职工总数 | 人员 情况 | 有职称管理人员 |  |  |  |  | 其他人员 |
|  |  | 享受国家津贴人员 | 高级职称 | 中级职称 |  | 初级职称 |  |
| 开专票信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人基本情况描述： |  |  |  |  |  |  |  |

拟派本项目的主要人员组成响应表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 拟任岗位 | 职称或岗位证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人 名 称：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

日          期：      年   月    日

后附营业执照、资质证书、业绩合同、以及投标资格及技术标需要的内容。